Phoenix Arena

Cotización técnica y valor de reposición

Valor construido, alcance técnico, algoritmo PSR, pagos y presupuesto para monetización

| Proyecto | Phoenix Arena |
| --- | --- |
| Fecha de corte | 11 de mayo de 2026 |
| Uso previsto | Cotización, pitch técnico y valoración de reposición |
| Cifra de pitch | Activo tecnológico: USD $115k-$170k; live monetizado: +USD $35k-$60k |

# 1. Resumen ejecutivo

Phoenix Arena no es una página web informativa. Es una webapp transaccional competitiva para esports/gaming, orientada a torneos, retos, perfiles de jugador, ranking verificable, wallet interna, pagos, premios, panel administrativo y auditoría de resultados.

El componente diferencial es Phoenix Skill Rating (PSR): un algoritmo de clasificación de habilidad basado en evidencia, con sustento metodológico y trazabilidad. PSR no funciona como una suma simple de puntos; estima habilidad e incertidumbre con una lógica bayesiana conservadora inspirada en modelos de rating competitivos como TrueSkill, Glicko/Glicko-2 y OpenSkill.

Con base en el alcance observado en el repositorio, el valor de reposición defendible del estado actual es:

| Escenario | Rango estimado |
| --- | --- |
| Reposición profesional nearshore/senior del estado actual | USD $115,000 - $170,000 |
| Equivalente aproximado en MXN, usando 1 USD ≈ 17.21 MXN | MXN $1.98M - $2.93M |
| Presupuesto adicional recomendado antes de dinero real | USD $35,000 - $60,000 |
| Producto endurecido para operación monetizada | USD $150,000 - $230,000 |

Estos montos no son una tasación legal ni contable. Son una estimación de reposición técnica: cuánto costaría contratar a un equipo profesional para reconstruir un producto equivalente, con el mismo tipo de arquitectura, lógica de negocio, algoritmo, datos históricos, pagos, panel administrativo, documentación y despliegue.

# 2. Tipo de producto construido

Phoenix Arena debe clasificarse como una plataforma web full-stack transaccional con componente fintech-lite y algoritmo competitivo propio.

En términos de producto, combina:

SaaS vertical para comunidad competitiva: perfiles, comunidad, ranking, ladder, tienda, bóveda, feed y operación recurrente.

Plataforma de torneos: creación de torneos, inscripción, resultados, premios, formatos, splits y cancelaciones.

Wallet interna: saldo, depósitos, retiros, comisiones, historial de transacciones y reembolsos.

Pasarela de pagos: PayPal implementado en sandbox y MercadoPago implementado en código para México/MXN, con endpoints y webhooks.

Motor de rating/ranking propietario: PSR, con cálculo auditable, snapshots persistidos, deltas por jugador e historial.

Panel admin operativo: usuarios, torneos, resultados, transacciones, disputas, actividad y tienda.

Capa documental/legal: términos, privacidad, pagos, habilidad/ranking, ayuda y expediente técnico PSR.

La complejidad principal no viene de “hacer pantallas”, sino de coordinar resultado competitivo, dinero, evidencia, auditoría, ranking, reversibilidad y confianza operativa.

# 3. Alcance técnico observado en el proyecto

### Stack

Frontend/backend: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript.

Base de datos y ORM: Prisma 7 con esquema SQLite/libSQL.

Deploy: Vercel, conectado a main.

Pagos: PayPal REST API v2; MercadoPago REST API/Checkout.

Datos históricos: importación desde archivos Excel 00_old.

Documentación: expediente PSR, auditoría de datos antiguos, presentaciones y PDFs.

### Métricas del repositorio

| Evidencia local | Valor observado |
| --- | --- |
| Archivos versionados | 177 |
| Commits visibles en main | 46 |
| Ventana de trabajo visible en Git | 27 mar 2026 - 10 may 2026 |
| Código/documentación técnica en src, prisma, scripts, docs | ~25,350 líneas |
| Archivos históricos importados desde 00_old | 156 |
| Participaciones históricas normalizadas | 8,337 |
| Jugadores únicos normalizados | 2,843 |
| Eventos PSR persistidos en producción | 155 |
| Deltas auditables de ranking | 8,272 |
| Jugadores en ranking productivo observado | 2,846 |

# 4. Qué se ha construido

### Producto visible para usuarios

Home pública con propuesta de valor para jugadores LATAM.

Registro, login, sesión persistente y login Discord.

Perfiles de jugador con PSR, historial y posts.

Comunidad y perfiles públicos.

Ranking PSR con filtros, tiers, percentiles, calibración y estado de decaimiento.

Torneos con inscripción y pagos.

Retos/QuickMatch.

Wallet con depósitos, retiros e historial.

Tienda, bóveda, ladder, pulso/feed y páginas de ayuda/legal.

### Operación/admin

Panel admin con módulos para usuarios, torneos, resultados, matches, transacciones, disputas, actividad y tienda.

Captura avanzada de resultados de torneo.

Cancelación de torneos con reembolsos.

Cierre de resultados con reconstrucción PSR.

Distribución de premios por presets o splits personalizados.

Auditoría de actividad y transacciones.

### Pagos y dinero

El proyecto ya contiene una arquitectura de dinero interna:

Wallet.balance y Wallet.heldBalance.

Transaction con tipos: deposit, tournament_entry, tournament_refund, tournament_win, withdrawal, commission.

PayPal:

creación de orden;

aprobación/captura server-side;

webhook con verificación de firma;

idempotencia por referencia;

flujo “fund + join” para pagar e inscribirse a torneo.

MercadoPago:

creación de preferencia;

conversión USD -> MXN;

external_reference con usuario, monto y torneo;

verificación server-side;

webhook HMAC;

flujo “fund + join”.

Premios:

comisión de plataforma del 10% sobre prize pool distribuible;

winner_takes_all, top_3, top_5, top_8 y custom;

premios como transacciones auditables.

Estado operativo actual: PayPal está documentado como sandbox; MercadoPago existe en código, pero la opción principal está oculta en UI. Antes de mover dinero real, se recomienda una fase formal de hardening.

# 5. Tipo de algoritmo: Phoenix Skill Rating (PSR)

PSR es un algoritmo de rating competitivo bayesiano, conservador, auditable y basado en evidencia.

La idea central es que cada jugador tiene una habilidad latente:

habilidad_i ~ Normal(mu_i, sigma_i^2) PSR_i = mu_i - 3 * sigma_i

Donde:

mu representa la estimación central de habilidad.

sigma representa incertidumbre.

PSR = mu - 3*sigma publica un valor conservador, para no inflar jugadores con poca evidencia.

El modelo utiliza señales de:

placement final;

placement promedio por mapas;

kills normalizadas;

puntos de equipo;

fuerza del lobby;

número de eventos rankeables;

verificación administrativa;

inactividad/decaimiento;

Matchpoint y casos históricos separados para auditoría.

La decisión metodológica importante es que PSR no mezcla habilidad con confianza operativa ni con saldo financiero. Habilidad, trust score y dinero son subsistemas separados. Esto permite resolver disputas deportivas o financieras sin reescribir silenciosamente el historial.

### Sustento metodológico

PSR se apoya conceptualmente en:

TrueSkill, de Microsoft Research, que modela habilidad con mu y sigma y usa una estimación conservadora mean - 3 * uncertainty.

Glicko/Glicko-2, que mejora Elo incorporando incertidumbre/fiabilidad del rating.

OpenSkill, que ofrece rating para escenarios multiplayer y multi-equipo.

Por eso el valor técnico del proyecto no está solo en el código, sino en haber adaptado esa familia metodológica al dominio real de Phoenix Arena: Warzone, torneos multijugador, datos históricos, evidencia administrativa, pagos y ranking público.

# 6. Valor de reposición del estado actual

La siguiente estimación usa una tarifa blended de USD $65/hora. Esta tarifa está por encima del rango promedio de México publicado por Clutch porque el proyecto requiere seniority en backend, pagos, auditoría, datos, ranking algorítmico y operación con dinero. Aun así, queda por debajo de una agencia de Estados Unidos, donde Clutch lista rangos de USD $100-$149/h.

| Módulo | Horas estimadas | Costo a USD $65/h |
| --- | --- | --- |
| Descubrimiento, arquitectura y diseño de sistema | 90 - 130 | $5,850 - $8,450 |
| UX/UI, experiencia responsive y contenido de producto | 110 - 160 | $7,150 - $10,400 |
| Frontend de la app pública y usuario | 180 - 270 | $11,700 - $17,550 |
| Backend, APIs y modelo de datos Prisma | 180 - 280 | $11,700 - $18,200 |
| Autenticación, roles, perfiles, comunidad, tienda/vault | 110 - 170 | $7,150 - $11,050 |
| Torneos, retos, resultados, disputas y admin operativo | 210 - 310 | $13,650 - $20,150 |
| Wallet, PayPal, MercadoPago, premios y reembolsos | 170 - 260 | $11,050 - $16,900 |
| PSR: algoritmo, ranking, snapshots, historial y auditoría | 260 - 380 | $16,900 - $24,700 |
| Importación histórica, normalización y documentación de datos | 120 - 180 | $7,800 - $11,700 |
| DevOps, performance, QA, despliegue y documentación final | 120 - 160 | $7,800 - $10,400 |
| Subtotal técnico | 1,550 - 2,300 h | $100,750 - $149,500 |
| Dirección técnica/PM/contingencia razonable (~12%) | 186 - 276 h | $12,090 - $17,940 |
| Valor de reposición recomendado | 1,736 - 2,576 h | $112,840 - $167,440 |

Rango redondeado para pitch: USD $115,000 - $170,000 Equivalente MXN aproximado: MXN $1.98M - $2.93M, usando ~17.21 MXN/USD.

# 7. Costo adicional para operar dinero real

El proyecto ya tiene una base fuerte, pero una plataforma con pagos, premios y retiros necesita una fase de endurecimiento antes de pasar a live.

| Paquete restante | Horas estimadas | Costo a USD $65/h |
| --- | --- | --- |
| Ledger/idempotencia fuerte y atomicidad de inscripción wallet-only | 70 - 110 | $4,550 - $7,150 |
| Conciliación PayPal/MercadoPago, duplicados, chargebacks y reportes | 80 - 130 | $5,200 - $8,450 |
| Flujo formal de retiros y aprobación admin | 60 - 100 | $3,900 - $6,500 |
| Seguridad live: secretos, roles, revisión de webhooks y hardening | 70 - 120 | $4,550 - $7,800 |
| QA/E2E de flujos financieros, torneos y premios | 90 - 160 | $5,850 - $10,400 |
| Backtest PSR, calibración, outliers y model card pública | 80 - 140 | $5,200 - $9,100 |
| Políticas operativas, soporte, disputas y documentación legal-base | 30 - 60 | $1,950 - $3,900 |
| Subtotal restante | 480 - 820 h | $31,200 - $53,300 |
| Dirección técnica/PM/contingencia (~12%) | 58 - 98 h | $3,744 - $6,396 |
| Presupuesto adicional recomendado | 538 - 918 h | $34,944 - $59,696 |

Rango redondeado: USD $35,000 - $60,000 Equivalente MXN aproximado: MXN $602,000 - $1.03M.

# 8. Tiempo necesario

El historial visible en Git muestra una ventana de trabajo del 27 de marzo de 2026 al 10 de mayo de 2026, con 46 commits. Eso representa aproximadamente 6.5 semanas calendario de avance intenso, probablemente con mucha aceleración por herramientas modernas/IA y decisiones rápidas.

Para reconstruir profesionalmente el estado actual desde cero:

| Equipo | Tiempo estimado |
| --- | --- |
| 1 dev senior full-stack + soporte puntual | 6 - 9 meses |
| 2 devs full-stack + 1 product/design parcial | 14 - 22 semanas |
| Equipo agencia completo, con QA y PM | 4 - 6 meses |

Para llevarlo de estado actual a monetización live:

| Fase | Tiempo estimado |
| --- | --- |
| Hardening financiero y seguridad | 3 - 5 semanas |
| QA/E2E, conciliación y retiros | 3 - 5 semanas |
| Validación PSR y documentación pública | 2 - 4 semanas |
| Total adicional recomendado | 6 - 10 semanas, en paralelo parcial |

# 9. Costos variables de operación

Además del desarrollo, la plataforma tiene costos variables:

| Concepto | Rango/nota |
| --- | --- |
| Vercel | Pro desde USD $20/mes + uso adicional. |
| Base de datos/libSQL/Turso o equivalente | Puede iniciar bajo, pero debe presupuestarse según tráfico, backups y almacenamiento. |
| PayPal México | Tarifa comercial doméstica estándar observada: 3.95% + cuota fija, sujeta a IVA. |
| MercadoPago México | Checkout: tarifas publicadas alrededor de 3.49% + IVA para disponibilidad inmediata; varían según plazo y medio de pago. |
| Dominio, correo, monitoreo, logs, storage | Estimación inicial: USD $30 - $300/mes, según stack final. |
| Soporte/operación/conciliación | 20 - 60 h/mes después de live, según volumen y disputas. |

Los fees de proveedores no son margen de plataforma; deben modelarse dentro de la economía de cada torneo, junto con IVA/impuestos, chargebacks, comisiones de retiro, soporte y reserva de riesgo.

# 10. Riesgos abiertos antes de cotizar dinero real

El proyecto ya documenta varios riesgos importantes:

Desactivar o restringir el depósito manual de desarrollo en /api/wallet.

Hacer atómico el join wallet-only.

Crear restricción única o ledger append-only para Transaction(type, reference).

Implementar conciliación diaria contra PayPal/MercadoPago.

Formalizar retiros con WithdrawalRequest, revisión y referencia externa.

Rotar credenciales antes de pasar de sandbox/live.

Separar permisos admin para resultados, dinero y modelo.

Ejecutar backtests de PSR antes de que el rating determine premios o acceso monetizado.

Publicar reglas de disputa, corrección de resultados y ajustes financieros.

# 11. Mensaje de pitch técnico

Phoenix Arena ya tiene construido el esqueleto de una plataforma competitiva monetizable: no solo muestra jugadores, sino que convierte evidencia de torneos en ranking, ranking en reputación competitiva y torneos en flujos transaccionales auditables.

El activo central es la combinación de tres capas:

Producto/comunidad: jugadores, perfiles, torneos, ranking, tienda, wallet y operación admin.

Algoritmo defendible: PSR como rating bayesiano conservador, con incertidumbre, evidencia, historial y auditoría.

Infraestructura monetizable: pagos, wallet, prize pool, premios, reembolsos y trazabilidad.

La tesis para inversionistas o socios no debe ser “hicimos una web”, sino:

Construimos una infraestructura competitiva para esports LATAM donde la habilidad verificable puede ordenar torneos, reputación y premios sin depender de una tabla manual opaca.

# 12. Fuentes externas usadas

Clutch, Software Development Company Pricing Guide 2026: rangos por proyecto, promedio de costo, timeline y tarifas por país. https://clutch.co/developers/pricing

PayPal México, Merchant Fees, actualización 9 feb 2026. https://www.paypal.com/mx/business/paypal-business-fees?locale.x=en_MX

PayPal Developer, Orders v2 API integration. https://developer.paypal.com/api/rest/integration/orders-api/

MercadoPago México, Checkout para sitio web. https://www.mercadopago.com.mx/herramientas-para-vender/check-out

MercadoPago Developers, Primeros pasos. https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/getting-started

Microsoft Research, TrueSkill Ranking System. https://www.microsoft.com/en-us/research/project/trueskill-ranking-system/

Mark Glickman, The Glicko System. https://www.glicko.net/glicko/glicko.pdf

OpenSkill, Multiplayer Rating System. https://openskill.me/

Tipo de cambio de referencia consultado: dólar México, 8 may 2026, ~17.21 MXN/USD. https://eldolar.mx/dolar-2026-05-08

# 13. Supuestos y exclusiones

Esta cotización asume que el objetivo es reponer el estado funcional y documental observado en el repositorio. No incluye:

asesoría legal especializada en apuestas, juegos de habilidad, sorteos, fintech, KYC/AML o regulación local;

certificación de seguridad externa;

auditoría contable;

campañas de marketing;

soporte 24/7;

costos fiscales, IVA o impuestos por operación;

reservas para contracargos;

fee de procesadores de pago;

diseño de marca completo fuera de lo ya implementado.

Si Phoenix Arena se presenta ante socios, patrocinadores o inversionistas, la cifra más defendible es comunicar un activo tecnológico construido con valor de reposición de USD $115k-$170k, y un roadmap de live monetizado de USD $35k-$60k adicionales.